# 测试计划

项目名称：智能共享自习室预约系统（Smart Study Room Reservation System） 文档编号：SSR-TP-001 编写人：王建东（nightsky5819） 审核人：赵晨曦（imicola，组长） 编制日期：2026 年 9 月 9 日 版本：V1.0

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本计划用于界定"智能共享自习室预约系统"的测试范围、测试策略、资源安排、进度与准入/准出标准，作为测试执行（见《系统测试报告》SSR-TEST-001）与测试用例设计（见《测试用例》SSR-TC-001）的输入。

预期读者：项目组长、开发人员、测试人员、课程设计指导教师。

## 1.2 项目背景

本项目为《系统分析与设计》课程设计课题，由 5 人小组自主开发，采用 Go 1.27 + Gin 后端、Vue 3 + Vite 前端、PostgreSQL 18 主库与 Redis 7 缓存/互斥层。技术栈与模块划分见《概要设计说明书》SSR-HLD-001 与《详细设计说明书》SSR-DD-001。

## 1.3 术语与缩写

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 针对函数/组件级逻辑的白盒测试，使用 Go 官方 testing 包与表驱动模式 |
| 集成测试（E2E） | 对运行中的系统发起真实 HTTP 请求的全链路测试 |
| 并发测试 | 多线程瞬时请求同一资源的压力与互斥验证 |
| P95 | 95% 的请求响应时间不超过该数值 |
| RBAC | Role-Based Access Control，基于角色的访问控制 |
| 降级 | Redis 不可用时切换为纯 PostgreSQL 模式的容错行为 |

## 1.4 参考资料

| 编号 | 资料 |
| --- | --- |
| [1] | 《需求规格说明书》SSR-REQ-001 |
| [2] | 《概要设计说明书》SSR-HLD-001 |
| [3] | 《详细设计说明书》SSR-DD-001 |
| [4] | GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 |
| [5] | GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》 |

# 2 测试目标与范围

## 2.1 测试目标

验证 FR-01~FR-15 功能需求与 M1~M10 模块的业务逻辑正确性；

验证预约状态机（六态）迁移的准确性与不可逆约束；

验证高并发抢座场景下"绝不超卖"的数据一致性；

验证 Redis 组件（缓存、分布式锁、限流、黑名单）的正确性与降级行为；

验证权限隔离（学生/管理员）与令牌注销的安全性；

验证前端生产构建可通过。

## 2.2 测试范围

纳入范围：

| 层次 | 覆盖对象 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 自动分配评分、时段校验、缓存抖动、分布式锁、限流、JWT 黑名单、AI 客户端、配置解析 |
| 集成测试 | 认证、RBAC、房间座位、预约、生命周期、候补、信用、通知、统计、AI 会话、注销 |
| 并发测试 | 20 并发抢占同一座位 |
| 构建验证 | 前端 npm run build 生产构建 |

排除范围（本阶段不测试）：

浏览器兼容性矩阵（仅在 Chrome/Edge 最新版人工验证）；

移动端真机适配；

真实外部网关（短信、企业微信）——系统设计上不依赖；

第三方 AI 模型服务的输出质量（仅验证协议兼容与降级）。

## 2.3 准入与准出标准

准入标准：

后端 go build ./... 通过；

PostgreSQL 与 Redis 容器 healthy；

数据库已执行 001_init.sql 与 002_ai_assistant.sql 迁移及种子数据。

准出标准：

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 单元测试通过率 | 100% |
| E2E 用例通过率 | 100% |
| 并发测试防超卖 | 成功数严格 = 1，冲突数 = 19，5xx = 0 |
| 遗留缺陷 | 无致命/严重级未关闭缺陷 |
| 前端构建 | Build Success |

# 3 测试策略

## 3.1 总体策略

采用"三层测试"体系，由内向外逐层验证：

第 1 层  单元测试（白盒）——Go testing + miniredis，验证纯函数与组件逻辑
第 2 层  接口端到端测试（黑盒）——Python 标准库，验证真实 HTTP 业务闭环
第 3 层  并发与性能测试——多线程瞬时请求，验证互斥与延时分布

## 3.2 各层策略说明

### 3.2.1 单元测试

框架：Go 官方 testing，表驱动（table-driven）模式；

替身：Redis 依赖使用 miniredis 内存替身，避免测试环境依赖真实 Redis；

重点：纯函数与确定性逻辑（评分、校验、抖动、锁属主校验）；

不测：需要真实数据库的 repository 层（由 E2E 覆盖）。

### 3.2.2 接口端到端测试

工具：scripts/test_api_e2e.py，仅使用 Python 标准库 urllib，无第三方依赖；

范围：23 项断言覆盖 10 大业务模块，含正向流程与逆向安全拦截；

数据：使用种子账号 admin/admin123、stu01~stu02 / 123456；

特征：每个用例独立断言，失败不中断后续执行，末尾输出通过率与耗时。

### 3.2.3 并发与性能测试

工具：scripts/test_concurrency.py，concurrent.futures 20 线程；

凭据：用标准库 hmac 直接签发 HS256 JWT，绕开登录限流，保证瞬时并发；

断言：成功=1、冲突=19、异常=0；

采集：最小/平均/P95/最大响应时间与总耗时；

清理：测试结束自动取消成功创建的预约，保持数据库整洁。

## 3.3 测试类型矩阵

| 测试类型 | 是否执行 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 是 | 由 E2E 用例覆盖 |
| 边界值测试 | 是 | 时段边界：8h 上限、15 分钟非法粒度、起止时间相等 |
| 异常/逆向测试 | 是 | 401/403/404/409/429 场景 |
| 并发测试 | 是 | 20 并发抢座 |
| 性能测试 | 部分 | 仅采集并发场景延时，未做全接口压测 |
| 安全测试 | 是 | RBAC 越权、令牌注销、SQL 注入防护（参数化设计审查） |
| 兼容性测试 | 否 | 本阶段排除 |
| 恢复性测试 | 是 | Redis 离线降级行为（单元测试覆盖） |

# 4 测试环境

## 4.1 软硬件环境

| 组件 | 版本 / 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 专业版 / Linux (Docker) | 开发与测试宿主 |
| CPU / 内存 | 8 核 / 16GB | 满足并发测试需要 |
| PostgreSQL | 18-alpine，宿主端口 5433 | 主数据库，启用 btree_gist |
| Redis | 7-alpine，宿主端口 6380 | 缓存、锁、限流、黑名单 |
| Go | 1.27.0 | 后端编译与单元测试 |
| Node.js | 22 + Vite 8.2.2 | 前端构建 |
| Python | 3.14（仅标准库） | 自动化测试脚本 |
| PowerShell | 7 | 测试编排脚本 |

## 4.2 被测服务地址

E2E 与并发脚本默认目标为 http://localhost:8095/api。执行前需按实际后端端口调整脚本中的 BASE_URL 常量（Docker 默认映射为 8080）。

## 4.3 测试数据准备

docker compose up -d --build     # 启动 PostgreSQL + Redis + 后端
# 首次启动自动导入：
#   001_init.sql       建表/约束/索引
#   002_seed.sql       3 间自习室、158 座位、stu01~stu40、admin、14 天历史预约
#   003_ai_assistant.sql  AI 会话表

# 5 测试组织与资源

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 王建东（nightsky5819） | 计划编制、用例设计、执行与报告 |
| 开发支持 | 叶泳言（Glassous） | 认证/缓存/座位模块缺陷确认与修复 |
| 开发支持 | 姜文东（DonGKids） | 预约/分配/调度模块缺陷确认与修复 |
| 数据支持 | 邹字（hjsdjuhv8） | 测试数据与迁移脚本 |
| 审核 | 赵晨曦（imicola） | 计划与报告审核、AI 模块缺陷确认 |

# 6 测试进度安排

| 阶段 | 日期 | 活动 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 9.9 | 确定范围、策略、环境与准出标准 | 本计划（SSR-TP-001） |
| 用例设计 | 9.9—9.10 | 设计单元/E2E/并发用例 | 测试用例（SSR-TC-001） |
| 单元测试 | 9.10 | go test ./... 执行与修正 | 单元测试结果 |
| 集成测试 | 9.11 | 执行 E2E 23 项断言 | E2E 测试结果 |
| 并发测试 | 9.11 | 执行 20 并发抢座压测 | 性能与互斥数据 |
| 构建验证 | 9.12 | 前端生产构建 | 构建结果 |
| 缺陷跟踪 | 9.10—9.12 | 缺陷登记、修复与回归 | 缺陷报告（SSR-BUG-001） |
| 总结 | 9.12 | 汇总并出具报告 | 系统测试报告（SSR-TEST-001） |

# 7 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 测试环境 Redis 未启动 | 限流/锁/黑名单用例失败 | 按 docker compose ps 确认 healthy 后再测 |
| 端口被占用（8080/5433/6380） | 后端无法启动 | 使用 .env 的 STUDYROOM_HOST_PORT 覆盖端口，并同步脚本 BASE_URL |
| 脚本 BASE_URL 端口与实际不一致 | 全部 E2E 用例连不上 | 执行前核对并修改脚本常量 |
| 种子数据被改动 | 并发用例座位号冲突 | 重置数据库：docker compose down -v && docker compose up -d |
| AI 密钥未配置 | AI 功能无法演示 | 未配置时系统降级，其他功能不受影响；演示前补 .env |
| 并发测试残留预约数据 | 影响后续用例 | 脚本已内置自动取消清理 |

# 8 交付物清单

| 编号 | 交付物 | 文档/文件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试计划（本文） | SSR-TP-001 |
| 2 | 测试用例 | SSR-TC-001 |
| 3 | 缺陷报告 | SSR-BUG-001 |
| 4 | 系统测试报告 | SSR-TEST-001 |
| 5 | 单元测试代码 | backend/**/*_test.go |
| 6 | E2E 测试脚本 | scripts/test_api_e2e.py |
| 7 | 并发测试脚本 | scripts/test_concurrency.py |
| 8 | 一键测试编排 | scripts/run_tests.ps1 |