# 缺陷报告

项目名称：智能共享自习室预约系统（Smart Study Room Reservation System） 文档编号：SSR-BUG-001 编写人：王建东（nightsky5819） 审核人：赵晨曦（imicola，组长） 编制日期：2026 年 9 月 12 日 版本：V1.0

# 1 说明

## 1.1 编写目的

本报告记录在单元测试、接口端到端测试、并发测试、前端构建与代码审查过程中发现的缺陷、风险与改进项，并跟踪其处理状态，作为质量证据与后续演进依据。

## 1.2 缺陷分级定义

| 级别 | 名称 | 判定标准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 致命 | 导致系统崩溃、数据错误、安全漏洞或核心功能不可用 | 必须修复后方可交付 |
| B | 严重 | 主要功能异常或存在明显安全隐患 | 必须修复或给出明确缓解措施 |
| C | 一般 | 次要功能缺陷、体验问题、非功能性偏差 | 计划修复 |
| D | 建议 | 优化建议、代码质量与可维护性改进 | 可延后 |

## 1.3 状态定义

已修复 / 已缓解（设计约束） / 待修复 / 已知限制（不修复）

## 1.4 统计口径说明

本报告的缺陷来源包括：自动化测试的失败/告警输出、代码审查结论、构建告警。不包含无法复现或未经核实的问题。

# 2 缺陷汇总

| 级别 | 数量 | 已修复 | 已缓解 | 已知限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 致命 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 严重 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| C 一般 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| D 建议 | 3 | 0 | 0 | 3（待排期） |
| 合计 | 8 | 1 | 2 | 5 |

结论：无致命缺陷，无未缓解的严重缺陷；核心功能与并发互斥验证全部通过。遗留项均为部署加固与体验优化类。

# 3 缺陷明细

## BUG-001 CORS 允许任意来源（B 严重）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发现阶段 | 代码审查 |
| 发现人 | 王建东（nightsky5819） |
| 模块 | backend/internal/middleware/cors.go |
| 描述 | 中间件固定返回 Access-Control-Allow-Origin: *，任意站点均可携带用户 Token 发起跨域请求。 |
| 复现 | 审查 cors.go 第 13 行：c.Header("Access-Control-Allow-Origin", "*")。 |
| 影响 | 教学演示环境可接受；若对外部署，存在被第三方站点滥用会话的风险。 |
| 处理 | 已缓解（设计约束）：开发期便于前端 5173 联调，刻意保留。已在《需求规格说明书》7.1 与《概要设计》第 8 章明确"正式部署前应收紧为可信来源白名单"。 |
| 建议修复 | 将允许来源改为 .env 注入的白名单，生产环境默认拒绝未列出来源。 |

## BUG-002 JWT 黑名单查询失败时降级放行（B 严重）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发现阶段 | 代码审查 |
| 发现人 | 王建东（nightsky5819） |
| 模块 | backend/internal/middleware/auth.go |
| 描述 | 校验令牌时若 Redis 黑名单查询出错，仅记录日志并继续放行请求（第 34—37 行），意味着 Redis 故障期间已注销的令牌可能仍被接受。 |
| 复现 | 关闭 Redis 后，用已登出令牌访问受保护接口。 |
| 影响 | 可用性与安全性的取舍：避免 Redis 抖动导致全站鉴权失败，代价是短时注销不生效。 |
| 处理 | 已缓解（设计约束）：属有意的降级策略，日志留有告警。已在测试用例 TC-U03 中覆盖"黑名单读取失败被上报"。 |
| 建议修复 | 引入本地短期缓存或让 logout 失败时返回 503 并提示用户重试；对高风险接口可配置为"查询失败即拒绝"。 |

## BUG-003 前端产物体积告警（C 一般）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发现阶段 | 前端构建（npm run build） |
| 发现人 | 王建东（nightsky5819） |
| 模块 | frontend/ |
| 描述 | 构建成功但存在约 500 kB 级别的分包体积告警，主要来自 Element Plus 图标全量包、ECharts 图表引擎与 Three.js。 |
| 复现 | 执行 npm run build，观察构建输出告警。 |
| 影响 | 不影响功能与构建结果，仅影响首屏加载体积与弱网体验。 |
| 处理 | 已知限制（不修复）：课程设计周期内不引入额外优化工作，已在《开发进度日志》问题与建议、README「已知限制」中记录。 |
| 建议修复 | Element Plus 按需引入、ECharts 按图表类型按需注册、Three.js 懒加载与代码分割。 |

## BUG-004 测试脚本目标端口与实际部署不一致（C 一般）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发现阶段 | 集成测试执行准备 |
| 发现人 | 王建东（nightsky5819） |
| 模块 | scripts/test_api_e2e.py、scripts/test_concurrency.py |
| 描述 | 两个脚本中 BASE_URL 硬编码为 http://localhost:8095/api，而 Docker Compose 默认将后端映射到宿主机 8080。端口不一致时全部用例连接失败。 |
| 复现 | 以默认 docker compose up -d 启动后端后直接运行脚本。 |
| 影响 | 影响测试可重复性，易造成"用例全红"的误判。 |
| 处理 | 已知限制（不修复）：已在《测试计划》第 4.2 节与《系统测试报告》中明确提示"执行前需按实际端口修正 BASE_URL"。 |
| 建议修复 | 改为读取环境变量 BASE_URL，默认回落到 8080。 |

## BUG-005 需求文档存在重复段落（C 一般）→ 已修复

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发现阶段 | 文档一致性复核 |
| 发现人 | 王建东（nightsky5819） |
| 模块 | docs/02_需求规格说明书.md、docs/需求分析.docx |
| 描述 | "5.2 时间特性"章节前，"以下数值是验收目标，尚未完成专项性能复测，不作为实测结果。"一句被重复写入 7 次。 |
| 影响 | 文档质量与可读性下降，影响评阅印象。 |
| 处理 | 已修复：Markdown 版删至 1 处并追加复核提示；Word 版删除 6 段、保留 1 段并加注说明。 |
| 验证 | 重新统计该句出现次数 = 1。 |

## BUG-006 文档署名与角色分工不一致（C 一般）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发现阶段 | 文档一致性复核 |
| 发现人 | 王建东（nightsky5819） |
| 模块 | docs/02~docs/06 与对应 5 份 Word 文档 |
| 描述 | 需求文档编写人仍为旧的 GitHub 账号 polaris；模块负责人列为旧账号而非真实姓名；姜文东角色标注为"后端"，与最新分工（前端）不符。 |
| 影响 | 文档与《课程设计报告》成员表口径冲突，影响答辩一致性。 |
| 处理 | 已修复：全部 6 份 Word 文档与 6 份 Markdown 文档统一为「真实姓名（GitHub）」格式，并按最新分工更新角色与职责。 |
| 验证 | 全文检索旧账号 polaris 已无残留；5 名成员姓名/学号在报告中完整出现。 |

## BUG-007 高并发测试依赖固定 JWT 密钥（D 建议）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发现阶段 | 并发测试脚本审查 |
| 模块 | scripts/test_concurrency.py |
| 描述 | 脚本用常量 JWT_SECRET = "studyroom-dev-secret" 自行签发令牌。若 .env 中的 STUDYROOM_JWT_SECRET 被改动，脚本将无法通过鉴权。 |
| 影响 | 测试脚本对配置变更敏感。 |
| 处理 | 已知限制（不修复）：课件演示环境使用默认密钥，设计上刻意绕开登录限流以制造瞬时并发。 |
| 建议修复 | 从环境变量读取密钥，或改为批量登录获取真实令牌。 |

## BUG-008 统计数据访问角色口径不一致（D 建议）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发现阶段 | 文档一致性复核 |
| 模块 | frontend/src/router/index.js 与需求文档页面清单 |
| 描述 | 路由 /analytics（热力图与统计）限定 allowedRoles: ['admin']，但需求文档此前标注为"学生/管理员"均可访问。 |
| 影响 | 文档与实现不符，易在演示时产生预期偏差。 |
| 处理 | 已修复（口径对齐）：文档已改为"管理员"，与前端路由守卫及页面清单保持一致。 |
| 建议修复 | — |

# 4 缺陷分布分析

## 4.1 按模块分布

| 模块 | 缺陷数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全与中间件 | 2 | CORS 策略、黑名单降级 |
| 前端 | 1 | 产物体积 |
| 测试工具链 | 2 | 端口硬编码、密钥硬编码 |
| 文档 | 3 | 重复段落、署名不一致、角色口径 |
| 核心业务逻辑 | 0 | 预约、分配、生命周期、候补等模块未发现缺陷 |

## 4.2 结论

核心业务路径无缺陷：单元测试与 23 项端到端用例全部通过，并发抢座实现"1 成功 / 19 冲突 / 0 超卖"，说明预约与并发互斥逻辑达到设计预期；

主要风险集中在部署加固：CORS 与黑名单降级属有意的工程取舍，已在文档中明确披露；

文档一致性是主要问题来源：占缺陷总数 37.5%，已随本轮文档复核全部修复；

无语料支撑的功能缺失：AI 助手、3D 选座等扩展能力未出现功能性缺陷记录。

# 5 遗留项与后续计划

| 编号 | 遗留项 | 计划 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | CORS 白名单化 | 正式部署前实现，配置项纳入 .env.example | 叶泳言（Glassous） |
| BUG-002 | 黑名单查询失败策略可配置 | 后续迭代 | 叶泳言（Glassous） |
| BUG-003 | 前端分包优化 | 视课业安排 | 姜文东（DonGKids） |
| BUG-004 | 测试脚本读取 BASE_URL 环境变量 | 后续迭代 | 王建东（nightsky5819） |
| BUG-007 | 并发脚本密钥改为环境变量 | 后续迭代 | 王建东（nightsky5819） |