1引言	1

1.1编写目的	1

1.2背景	1

1.3定义	1

1.4参考资料	1

2可行性研究的前提	2

2.1要求	2

2.2目标	2

2.3条件、假定和限制	3

2.4进行可行性研究的方法	3

2.5评价尺度	3

3对现有系统的分析	3

3.1处理流程和数据流程	4

3.2工作负荷	4

3.3费用开支	4

3.4人员	4

3.5设备	4

3.6局限性	4

4所建议的系统	4

4.1对所建议系统的说明	5

4.2处理流程和数据流程	5

4.3改进之处	5

4.4影响	5

4.4.1对设备的影响	5

4.4.2对软件的影响	5

4.4.3对用户单位机构的影响	5

4.4.4对系统运行过程的影响	6

4.4.5对开发的影响	6

4.4.6对地点和设施的影响	6

4.4.7对经费开支的影响	6

4.5局限性	6

4.6技术条件方面的可行性	7

5可选择的其他系统方案	7

5.1可选择的系统方案1	7

5.2可选择的系统方案2	7

6投资及效益分析	7

6.1支出	7

6.1.1基本建设投资	8

6.1.2其他一次性支出	8

6.1.3非一次性支出	8

6.2收益	9

6.2.1一次性收益	9

6.2.2非一次性收益	9

6.2.3不可定量的收益	9

6.3收益／投资比	10

6.4投资回收周期	10

6.5敏感性分析	10

7社会因素方面的可行性	10

7.1法律方面的可行性	10

7.2使用方面的可行性	10

8结论	11

GB8567——88

可行性研究报告

1引言

1.1编写目的

编写本可行性研究报告的目的，是对“智能共享自习室预约系统”的开发可行性进行全面的分析与论证，从技术、经济、操作、社会四个维度评估项目是否具备开发条件，为课程设计立项决策、资源分配与进度规划提供依据。

本报告的预期读者为课程设计指导教师、项目组长与全体开发成员。报告结论将作为是否启动需求分析与系统设计阶段的决策输入。

1.2背景

本项目为《系统分析与设计》课程设计课题，由课程设计小组（5人）自主选题、自主开发，指导教师所在课程组为业务主管部门。本系统为独立B/S架构Web应用，不依赖外部业务系统，仅需标准网络与浏览器环境。

随着考研、考证与终身学习需求的增长，高校图书馆与共享自习室面临长期“一座难求”的局面。经对某高校图书馆自习区的实地调研与访谈，传统“到店找座”模式存在五大痛点：信息不透明、占座严重、爽约无成本、管理粗放、分配低效。本系统旨在通过在线选座预约、智能自动分配、信用分治理、满座候补、座位热力图等能力，实现座位资源的在线化、公平化、数据化管理。

1.3定义

JWT：JSON Web Token，无状态令牌式身份认证方案。

RBAC：Role-Based Access Control，基于角色的访问控制。

GiST：Generalized Search Tree，PostgreSQL通用索引结构，用于排除约束。

排除约束：EXCLUDE约束，从数据库层保证同一座位或同一用户同一时段不产生重叠预约。

信用分：量化用户履约行为的分数，初始100分，违约扣分、履约加分，低于60分禁约3天。

候补队列：目标时段满座时按先到先得排队的等待机制，空位释放后自动递补。

活跃预约：状态为待签到、使用中或临时离开的预约，会实际占用座位。

1.4参考资料

本报告参考下列资料：

[1]《系统分析与设计课程设计任务书（2026）》，课程组下发；

[2]《系统分析与设计课程设计要求》，课程组下发；

[3] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，国家标准；

[4]《软件工程：实践者的研究方法》，机械工业出版社；

[5] PostgreSQL 18官方文档，postgresql.org；

[6] Gin / Vue 3 / Element Plus 官方文档，各官方站点。

2可行性研究的前提

2.1要求

功能要求：本系统需实现课程设计要求的四项核心功能，即身份鉴别与认证、座位增删改查、自动分配程序、座位热力图；并在此基础上扩展信用分体系、满座候补、消息通知、统计分析等体现系统分析深度的特色功能。

性能要求：常规查询接口响应时间P95小于300毫秒；热力图与统计聚合接口P95小于1秒；预约提交（含冲突检测）P95小于500毫秒；后台调度周期为60秒；并发能力不小于100在线用户。

安全要求：用户口令必须bcrypt哈希存储，任何接口与日志不得出现明文口令；管理端接口仅admin角色可访问；全部SQL采用参数化查询；JWT签名密钥通过环境变量注入。

输出要求：交付可运行的前后端系统、配套文档（需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、开发进度日志、课程设计报告）以及用例图、架构图、ER图、类图、状态图、时序图、数据流图等分析设计图。

2.2目标

本系统的总体目标是建设一套面向高校共享自习室的智能座位预约与管理平台，将座位资源在线化、公平化、数据化管理，提升座位利用率与学生自习体验。具体目标分解如下：

G1在线预约：学生可按日期、时段、自习室在线选座预约，杜绝盲目找座；

G2智能分配：系统按用户偏好（区域、电源、靠窗）加权评分自动推荐并分配最优座位；

G3全生命周期管理：预约“待签到→签到→使用→签退”全流程线上化，超时自动违约处理；

G4信用治理：违约扣分、履约加分、低分限约，从机制上抑制爽约与占座；

G5满座候补：目标时段满座时可排队候补，空位释放自动递补并通知；

G6数据可视化：提供座位热力图、使用率趋势、高峰时段等运营统计；

G7消息通知：预约成功、违约警告、候补递补等关键事件站内即时通知。

2.3条件、假定和限制

进度约束：开发周期为2026年8月31日至2026年9月18日（含答辩），实际编码与文档时间约两周。

人力约束：5人课程设计小组，均为在校学生，非全职投入，人均可投入时间约每天2至3小时。

范围约束：教学演示系统，单校区单实例部署；不包含在线支付、门禁硬件对接、短信网关、邮件服务等外部集成。

技术约束：预约时间粒度为30分钟；单日单座可被多次预约但时段不得重叠；系统时间以服务器时间为准。

资源约束：开发与运行环境为普通PC，数据库采用PostgreSQL用户级集群，无需root权限。

合规约束：用户口令必须加密存储，日志不得输出明文口令；仅采集课程演示所需的最小用户信息。

假定条件：开发成员具备Go、Vue 3、SQL的基础能力，可在项目中快速学习进阶用法；GitHub、npm、Go module proxy等网络资源可正常访问；指导教师在需求与设计阶段提供必要的反馈与指导。

2.4进行可行性研究的方法

本可行性研究采用实地调研法、文献研究法、技术验证法、成本估算法与对比分析法相结合的方法。其中技术验证法对PostgreSQL排除约束、Gin路由、JWT认证、Vue 3前端、ECharts热力图等关键技术进行最小原型验证，以确认技术可行性。

2.5评价尺度

技术可行性：关键技术是否成熟、团队是否具备开发能力、原型验证是否通过。

经济可行性：开发与运行成本是否在可承受范围内，本项目全部使用开源软件，零采购成本。

操作可行性：用户是否能快速上手、管理员是否便于维护，核心操作不超过3步。

进度可行性：是否能在18天周期内完成全部交付物，需通过关键路径分析确认。

社会可行性：是否符合法律法规与学校管理规定，不涉及敏感数据。

3对现有系统的分析

3.1处理流程和数据流程

当前高校自习室普遍采用“人工管理＋先到先得”模式：学生到达自习室后现场巡视寻找空位，找到后放置物品占座，管理员定时巡视清理占座物品，无任何结构化数据记录。

数据流程方面，现有系统几乎不产生结构化数据：无预约记录，无法追溯谁在何时使用了哪个座位；无使用统计，管理员凭经验判断高峰时段；无用户信用，爽约与占座无任何约束机制。

3.2工作负荷

以某高校图书馆一层自习区（约150座）为例：学生高峰期找座平均耗时10至15分钟，需往返多个楼层巡视；管理员每日需3至4次人工巡视清理占座物品，每次约30分钟；高峰期每周约2至3起座位纠纷需现场协调；无自动化数据统计。

3.3费用开支

现有系统费用主要为人时成本：管理员每日巡视与纠纷处理约2工时；学生每日找座时间按200人计算约33至50工时/天的隐性浪费；占座导致实际利用率仅约60%至70%，约30%至40%的座位时段被无效占用。

3.4人员

现有系统涉及人员包括：学生（自行找座、使用座位）、自习室管理员（巡视、清理占座、纠纷协调、开关门）以及图书馆或物业管理人员（排班、资源调配、数据上报）。现有模式对人员信息化能力要求极低。

3.5设备

现有系统仅使用自习桌椅、照明空调、门禁监控等基础设施，无任何信息化管理设备，座位状态完全依赖人工观察。

3.6局限性

现有“人工管理＋先到先得”模式存在根本性局限：信息不对称导致找座时间成本高；物品占座无法根治，管理员清理频率有限；爽约零成本导致座位被无效锁定整个时段；管理决策无量化数据支撑；高峰期人工引导秩序混乱；无法根据学生偏好实现差异化资源配置。上述问题均为管理模式层面的结构性问题，仅靠增加人力无法解决，必须引入信息化系统。

4所建议的系统

4.1对所建议系统的说明

本系统是一套基于B/S架构的智能共享自习室座位预约与管理平台，采用前后端分离设计。后端使用Go 1.27与Gin框架，按handler、service、repository三层架构组织，内置60秒周期后台调度器；前端使用Vite、Vue 3、Element Plus与ECharts，为单页应用；认证采用JWT（HS256，24小时有效）与bcrypt口令哈希；数据库采用PostgreSQL 18，启用btree_gist扩展以支持排除约束。

系统面向三类用户：游客可浏览登录注册页面；学生可进行座位查询、预约、智能分配、签到签退、候补、查看热力图与统计、消息通知、个人信用管理；管理员可管理自习室与座位、管理用户、查看运营统计。

4.2处理流程和数据流程

核心业务流程为“预约—使用—释放”闭环：学生登录后选择自习室、日期与时段，系统返回座位平面图（含各座位占用状态）；学生手动选座或使用智能自动分配，系统进行信用禁约校验与双维度冲突检测（座位维度＋用户维度）后生成待签到预约并发送通知；学生在签到窗口内签到，使用中可临时离开（单次最长30分钟），签退后释放座位并触发履约加分；超时未签到由调度器自动判定违约并扣分；预约取消或违约释放的时段触发候补队列自动递补。

系统顶层数据流识别出8个加工（认证管理、预约管理、智能分配、生命周期调度、信用管理、候补管理、通知服务、统计分析）与6个数据存储（用户库、座位资源库、预约库、信用流水库、候补库、通知库），与概要设计的模块划分一一对应。

4.3改进之处

相对于现有“人工管理＋先到先得”模式，本系统在七个方面有显著改进：信息透明度（在线实时查看座位平面图，找座时间从10至15分钟降至1分钟以内）；占座治理（预约制＋超时违约自动释放）；爽约约束（信用分体系，违约扣8分、低于60分禁约3天）；资源分配（智能分配实现偏好匹配与热度均衡）；满座处理（候补队列＋自动递补）；管理决策（热力图、趋势、高峰、热门座位Top榜）；纠纷处理（预约记录可追溯，权责清晰）。

4.4影响

4.4.1对设备的影响

服务端需一台运行Linux的服务器或开发机WSL2环境，2核CPU与2GB内存即可满足教学演示需求；数据库采用PostgreSQL 18用户级集群，磁盘占用小于500MB；客户端仅需现代浏览器，无需安装专用软件；网络采用标准TCP/IP。

4.4.2对软件的影响

本系统为独立应用，不依赖现有业务系统，不与其他软件产生接口耦合；前端为纯静态资源构建产物，后端为静态编译的Go二进制文件，无运行时依赖；数据库采用标准SQL与PostgreSQL特性（排除约束），迁移成本低。

4.4.3对用户单位机构的影响

学生与管理员学习使用成本低，核心操作不超过3步，界面基于Element Plus组件库，符合常见Web应用交互习惯；管理员职责从现场巡视转向数据监控与异常处理，工作效率提升；管理模式从“人工巡视”转变为“数据化运营”。

4.4.4对系统运行过程的影响

系统启动后自动运行后台调度器（60秒周期），预约违约、临时离开超时、候补递补均由调度器自动处理，无需人工干预；系统支持优雅关闭（收到终止信号后停止调度器、关闭HTTP、释放连接池）；日常运行无需专职运维人员。

4.4.5对开发的影响

后端采用分层架构（handler、service、repository），模块边界清晰，支持5人并行开发；数据库变更通过迁移脚本管理，可重复执行；关键业务（评分算法、时段校验）配套单元测试；Git分支协作（feature分支＋组长审查合并）与GitHub Actions持续集成保障代码质量。

4.4.6对地点和设施的影响

本系统为纯软件系统，对物理场地无特殊要求；自习室无需加装门禁、扫码器等硬件设备，降低部署门槛；若未来需扩展扫码签到，可在座位粘贴二维码，系统接口已预留扩展空间。

4.4.7对经费开支的影响

软件开发成本为学生人力投入，无直接经费支出；全部使用开源软件（Go、Gin、Vue 3、PostgreSQL、Element Plus、ECharts等），零许可费用；可复用现有开发机与服务器，无新增采购；系统自动化程度高，日常运维人力投入极低。

4.5局限性

本系统作为课程设计教学演示项目，存在以下局限性：单实例部署，不支持分布式与高并发场景；通知渠道单一，仅站内通知；签到凭证较弱，未引入二维码扫码或地理位置验证；统计为按需实时聚合，数据量极大时应引入预聚合；不涉及在线支付；未与门禁、照明等硬件联动；教学演示环境未配置自动备份策略。

4.6技术条件方面的可行性

关键技术成熟度：Go 1.27与Gin为成熟后端技术，PostgreSQL 18的GiST排除约束为内置特性，pgx v5为官方推荐驱动，JWT与bcrypt为行业标准认证方案，Vue 3、Element Plus、ECharts为成熟前端技术，GitHub Actions为成熟CI平台。

团队能力：小组成员均为计算机相关专业高年级学生，具备后端语言基础、前端框架基础与文档撰写能力，可通过官方文档在1至2天内掌握进阶技术。

原型验证：立项前已完成PostgreSQL排除约束、Gin路由与JWT中间件、Vue 3座位平面图渲染、ECharts热力图、Go调度器定时任务等关键技术的最小原型验证，全部通过。技术条件方面完全可行。

5可选择的其他系统方案

5.1可选择的系统方案1

方案一为纯人工登记与现场管理：维持现有“先到先得＋人工巡视”模式，仅增加纸质预约登记表。该方案无需开发投入，但无法解决信息不透明、占座、爽约、无数据统计等任何根本性问题，仅适用于座位资源充足、管理要求极低的场景。经评估，本方案不满足项目面向的高峰期满座自习室场景需求，故不推荐。

5.2可选择的系统方案2

方案二为基于微信小程序的轻量预约系统：仅实现“查看空位＋简单预约＋签到”三项基础功能，无信用分、无候补、无智能分配、无统计分析，后端使用Serverless云函数。该方案开发周期短，但功能过于单薄，无法体现系统分析设计的深度，不满足课程设计“核心功能＋3至5项扩展功能”的要求，且微信小程序需企业主体认证与审核，存在发布限制。故不推荐作为课程设计方案，但可作为本系统未来的移动端扩展方向。

6投资及效益分析

6.1支出

6.1.1基本建设投资

本项目为课程设计教学项目，全部使用开源软件与现有硬件，基本建设投资为零：服务器复用开发机（WSL2或Linux），操作系统、数据库、后端运行时、前端构建工具、开发工具、版本控制与CI/CD均为开源或免费资源。

6.1.2其他一次性支出

需求调研为校内实地走访与访谈，无差旅费用；技术学习使用官方文档与开源教程；教学演示使用localhost或IP访问，无需域名与SSL证书。其他一次性支出为零。

6.1.3非一次性支出

复用现有设备，服务器电费与网络带宽增量可忽略；系统自动化程度高，运维由学生兼职维护（教学项目）；年费用约零。若投入实际生产使用，需考虑云服务器费用（约2000至5000元/年，按2核4G配置估算）与域名SSL费用（约100元/年），但课程设计场景下不发生。

6.2收益

6.2.1一次性收益

本系统为教学项目，无直接一次性经济收益，但产生一次性知识资产：可运行的前后端系统（可作为后续项目技术参考与脚手架）、全套课程设计文档、16张分析设计图，以及5名成员的全栈开发与团队协作经验。

6.2.2非一次性收益

若本系统在高校自习室实际部署使用，可产生持续性收益：按200人/天、每人节省10分钟计算，每日节省约33工时；座位利用率从约65%提升至约85%，相当于增加约30%有效座位供给；管理员每日减少巡视与纠纷处理约1.5工时；持续积累座位使用数据资产。

6.2.3不可定量的收益

公平性提升：预约制消除“先到先得”的时间门槛，所有学生平等享有预约权；学习体验改善：学生可提前规划学习时间与地点；管理规范化：从“人治”转向“数治”，管理规则透明可追溯；示范效应：可作为高校信息化管理的典型案例推广。

6.3收益/投资比

本项目为课程设计教学项目，直接经济投资为零（全部使用开源软件与现有硬件），主要投入为人力（约145工时）。教学场景下零经济投入获得完整系统与能力提升，收益/投资比极高；若实际部署，按年节省人力与时间成本5至8万元、年投入约3千元计算，收益/投资比大于15。

6.4投资回收周期

教学场景下无直接经济投资，不存在回收周期问题，项目交付即获得全部知识资产收益；若实际部署，按一次性开发成本3至5万元、年节省5至8万元计算，投资回收周期约6至10个月。

6.5敏感性分析

对影响项目效益的关键因素进行敏感性分析：开发周期缩短至14天仍可完成核心功能；团队人力减至3人需延长周期或削减扩展功能；并发用户增至500需引入缓存优化；数据量增至1年历史数据需引入预聚合；某开源依赖停止维护时Go、Vue、PostgreSQL生态替代方案充足。结论：项目对各关键因素的不利变化具有较强韧性，经济可行性稳健。

7社会因素方面的可行性

7.1法律方面的可行性

本系统全部使用开源软件，各组件许可证（MIT、BSD、Apache 2.0、PostgreSQL License）均允许教学与商业使用，无许可冲突；系统仅采集用户名、口令哈希、真实姓名、学号等最小必要信息，符合《中华人民共和国个人信息保护法》关于最小必要原则的要求；口令加密存储、JWT签名认证、SQL参数化查询、CORS跨域限制具备基础安全防护能力；代码与文档为小组原创，无侵权风险；系统为教学演示用途，不涉及收费与对外服务，符合学校管理规定。法律方面完全可行。

7.2使用方面的可行性

学生群体对Web应用与预约系统接受度高，类似图书馆座位预约系统已在多所高校投入使用；核心操作不超过3步，界面基于Element Plus组件库，符合常见交互习惯；管理员界面直观，预计30分钟内可上手；部署步骤清晰，scripts目录提供一键初始化脚本；分层架构、迁移脚本、单元测试与CI保障后续维护与扩展。使用方面完全可行。

8结论

综合技术、经济、操作、社会四个维度的分析，本项目的可行性结论如下：技术可行性完全可行（关键技术成熟，原型验证通过，团队具备开发能力）；经济可行性完全可行（零经济投入，收益/投资比极高）；操作可行性完全可行（用户接受度高，操作便捷，部署维护简单）；社会可行性完全可行（符合法律法规与学校管理规定，无政策障碍）。

最终结论：建议立即开始开发。本项目具备明确的需求背景、成熟的技术方案、合理的进度规划与显著的应用价值，且全部使用开源技术栈，经济投入为零，风险可控。建议按课程设计计划启动需求分析与系统设计阶段，在2026年9月18日前完成全部交付物并进行答辩演示。