| 智能共享自习室预约系统 项目范围说明书 项目范围说明书 |  |  |  |  | 项目名称：智能共享自习室预约系统 Smart Study Room Reservation System |  |  |  | 项目编号：SSR-2026-001 智能共享自习室预约系统 [此处为项目编号] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | imicola（组长） |  |  |  | 项目文档编号 |  | SSR-SCOPE-001 |  |
| 项目总监 |  | 指导教师【姓名】 |  |  |  | 文档版本号 |  | V1.0 |  |
| 文档编写/修改人 |  | polaris |  |  |  | 文档编写日期 |  | 2026-08-31 |  |
| 文档审批人 |  | imicola（组长） |  |  |  | 文档最后修改日期 |  | 2026-09-01 |  |
| 文档修改记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本号 | 版本日期 |  | 修改人 | 文件名 |  |  | 版本描述 |  |  |
| 1 | V1.0 |  | polaris | 00_项目范围说明书.docx |  |  | 创建 |  |  |

版权声明

本文档为《系统分析与设计》课程设计项目组成果，仅供课程教学与项目内部使用；项目代码采用 MIT 许可证开源。

[以下为文档内容框架]

文档目录

1 文档说明；2 项目背景；3 项目目标；4 项目解决方案概述；5 项目工作范围概述；6 项目工作范围详细描述；7 系统功能需求及非功能技术需求；8 环境定义；9 项目总体验收标准和验收流程；10 项目总体假定条件；11 项目总体约束条件；12 项目总体例外情况；13 相关项目文档及参考材料

- 文档简要说明

本文档的目的是为“智能共享自习室预约系统”项目明确项目目标、工作范围、交付物、验收标准、假定条件与约束条件，为项目全体成员、指导教师与相关干系人提供对项目范围的共同理解，作为项目执行、监控与验收的基准依据。

本文档描述的范围为项目从立项到答辩交付的全生命周期工作，包括需求分析、系统设计、数据库设计、后端开发、前端开发、测试、文档编制与答辩准备，不包括具体技术实现细节与功能需求规格。

- 术语和缩写定义

SSR：Smart Study Room，智能共享自习室预约系统；

B/S：Browser/Server，浏览器/服务器架构；

JWT：JSON Web Token，无状态令牌式身份认证；

RBAC：Role-Based Access Control，基于角色的访问控制；

排除约束：PostgreSQL EXCLUDE 约束，从数据库层保证时段不重叠；

信用分：量化用户履约行为的分数，初始100分，违约扣分履约加分；

候补队列：满座时按先到先得排队的等待机制，空位释放自动递补。

- 项目背景简述

随着考研、考证与终身学习需求的增长，高校图书馆与共享自习室面临长期“一座难求”。经实地调研，传统“到店找座”模式存在信息不透明、占座严重、爽约无成本、管理粗放、分配低效五大痛点。本项目为《系统分析与设计》课程设计课题，由5人小组自主选题、自主开发，旨在通过“在线选座＋智能分配＋信用治理＋数据可视化”四位一体的方案，建设面向高校共享自习室的智能座位预约与管理平台。

- 项目目标简述

总体目标为建设一套面向高校共享自习室的智能座位预约与管理平台，实现座位资源在线化、公平化、数据化管理。具体目标包括：在线预约、智能分配、全生命周期管理、信用治理、满座候补、数据可视化、消息通知，以及交付可运行系统、5份文档与16张分析设计图并通过答辩。

- 项目解决方案概述

本系统采用前后端分离的B/S架构：后端使用Go 1.27＋Gin框架，按handler、service、repository三层组织，内置60秒周期后台调度器；前端使用Vite＋Vue 3＋Element Plus＋Pinia＋ECharts；认证采用JWT（HS256）＋bcrypt；数据库采用PostgreSQL 18，启用btree_gist扩展。核心创新点包括数据库层排除约束双保险防时段冲突、偏好加权评分智能分配模型、预约生命周期六态状态机。

- 项目工作范围概述

项目工作范围划分为8个主要任务：需求分析与文档编制、系统概要设计、数据库设计与基础设施、后端核心模块开发、后端扩展模块开发、前端页面开发、系统集成与测试、文档定稿与答辩准备，覆盖从需求分析到答辩交付的全流程，预计总投入约185工时。明确排除在线支付、门禁硬件对接、短信网关、移动端原生App、多校区支持与生产级部署等范围外工作。

- 项目工作范围详细描述

项目各项工作范围说明

本项目各项工作任务分别说明如下，每项任务均明确工作任务描述、交付物、验收标准、假定条件与约束条件。

  - 工作任务描述

  - 交付物

  - 验收标准

  - 假定条件

  - 约束条件

  - 客户方责任（可选）

  - 例外 ]

  - 任务1：需求分析与文档编制

  - 工作任务描述

对高校自习室管理现状进行调研，明确用户角色与业务流程，编制《需求规格说明书》，绘制用例图、业务流程图、顶层与一层数据流图。

  - 交付物

《需求规格说明书》V1.0（含数据字典、FR-01至FR-10、非功能需求）；用例图、预约业务流程图、DFD-0、DFD-1。

  - 验收标准

需求文档覆盖全部核心与扩展功能；数据字典与后续数据库设计一致；用例图参与者与用例关系正确；DFD图加工与数据存储编号清晰。

  - 假定条件

指导教师在需求评审阶段提供反馈；调研对象配合访谈。

  - 约束条件

需求文档须在2026-09-03前完成V1.0；功能范围不得超出课程设计要求与团队能力。

  - 客户方责任（可选）

指导教师及时评审需求文档并反馈意见。

  - 例外

无。

  - 任务2：系统概要设计

  - 工作任务描述

基于需求规格说明书进行系统架构设计、模块划分、接口设计、数据库概念结构设计，编制《概要设计说明书》，绘制系统架构图、模块结构图、ER图、部署图。

  - 交付物

《概要设计说明书》V1.0（含四层架构、内部接口表、ER模型、物理结构设计）；架构图、模块结构图、ER图、部署图。

  - 验收标准

架构设计满足性能与可维护性需求；模块职责单一、边界清晰；ER图实体关系与基数正确；接口定义覆盖全部模块协作。

  - 假定条件

需求规格说明书已基线化；技术选型已确认。

  - 约束条件

概要设计须在2026-09-05前完成；设计须考虑5人并行开发的接口先行约定。

  - 客户方责任（可选）

无。

  - 例外

无。

  - 任务3：数据库设计与基础设施搭建

  - 工作任务描述

完成数据库物理结构设计（7张表＋约束＋索引），编写迁移脚本与种子数据脚本；搭建项目脚手架（Go module、Vite项目、目录结构）；配置GitHub Actions CI。

  - 交付物

migrations/001_init.sql（7张表、2项排除约束、索引）；seed/seed.sql（3自习室158座、40学生、14天历史预约）；项目脚手架；ci.yml。

  - 验收标准

迁移脚本可重复执行且幂等；种子数据加载后系统可直接演示；CI在push时自动运行go build与test、npm build。

  - 假定条件

开发机已安装Go 1.27、Node.js 22+、PostgreSQL 18；GitHub仓库可访问。

  - 约束条件

数据库变更必须通过迁移脚本管理；排除约束必须覆盖座位与用户两个维度。

  - 客户方责任（可选）

无。

  - 例外

无。

  - 任务4：后端核心模块开发

  - 工作任务描述

开发后端5个核心模块：身份认证（注册、登录、JWT）、座位资源管理（房间与座位CRUD＋批量生成）、预约核心（创建、冲突检测、列表）、智能自动分配（偏好加权评分）、预约生命周期（签到、离开、返回、签退、取消＋调度器）。

  - 交付物

internal/handler、internal/service、internal/repository下对应模块代码；RESTful API接口（auth、rooms、reservations、reservations/auto）；单元测试（TC-V01至V09、TC-A01至A04）。

  - 验收标准

全部接口通过冒烟测试；预约冲突检测双保险（应用层＋数据库排除约束）；智能分配评分函数为纯函数且单测通过；生命周期状态转换合法且时间戳齐全。

  - 假定条件

概要设计已基线化；数据库基础设施已就绪。

  - 约束条件

代码须通过go vet与CI；三层依赖单向；预约时间粒度30分钟；签到窗口为开始前后15分钟。

  - 客户方责任（可选）

无。

  - 例外

无。

  - 任务5：后端扩展模块开发

  - 工作任务描述

开发后端4个扩展模块：信用分体系（违约扣分、履约加分、低分禁约、流水查询）、满座候补（排队、自动递补、取消）、消息通知（六类事件、列表、未读数、标记已读）、统计分析（热力图、趋势、高峰、热门座位、总览）。

  - 交付物

对应模块的handler、service、repository代码；RESTful API接口（credit、waitlist、notifications、stats）；调度器候补递补逻辑。

  - 验收标准

信用分变动均产生流水且分数夹紧在0至100；候补按created_at排队且空位自动递补；通知在业务事件触发时自动写入；热力图返回“座位×小时”利用率矩阵。

  - 假定条件

核心模块已完成并通过测试；LifecycleHooks接口已定义。

  - 约束条件

信用规则参数集中常量定义；候补递补后须发送递补与预约成功双通知。

  - 客户方责任（可选）

无。

  - 例外

无。

  - 任务6：前端页面开发

  - 工作任务描述

开发前端9个功能页面：登录注册、首页、座位预约（房间日期时段筛选＋座位平面图＋自动分配对话框）、我的预约（状态标签＋全状态操作）、我的候补、热力图与统计（ECharts热力图＋趋势高峰Top榜）、消息中心、个人中心（信用分仪表盘＋流水）、管理端（房间座位用户管理）。

  - 交付物

frontend/src/views下9个页面组件；frontend/src/api下API封装；frontend/src/stores下Pinia状态管理；路由配置与全局守卫。

  - 验收标准

全部页面可正常访问且交互流畅；座位平面图状态着色正确（绿空闲、红占用、橙维护、灰停用）；路由守卫实现登录与管理员校验；前端构建无错误。

  - 假定条件

后端API接口已定义并可调用（可先用Mock数据并行开发）。

  - 约束条件

使用Element Plus组件库；ECharts热力图矩阵数据转换正确；响应式布局支持1366乘768及以上分辨率。

  - 客户方责任（可选）

无。

  - 例外

无。

  - 任务7：系统集成与测试

  - 工作任务描述

前后端联调，执行单元测试、接口冒烟测试、端到端核心闭环测试，修复发现的缺陷，验证性能指标。

  - 交付物

测试报告（含用例与结果）；缺陷修复记录；性能抽样数据。

  - 验收标准

单元测试全部通过（TC-V 9例＋TC-A 4例）；接口冒烟14项全部通过；端到端23项断言全部通过；CI全绿；性能指标满足需求。

  - 假定条件

前后端开发均已完成；测试环境与种子数据就绪。

  - 约束条件

测试须覆盖正向、越权、冲突、边界四类场景；发现的缺陷须当日修复并回归验证。

  - 客户方责任（可选）

无。

  - 例外

无。

  - 任务8：文档定稿与答辩准备

  - 工作任务描述

编制《详细设计说明书》《开发进度日志》《课程设计报告》，整理全套分析设计图，准备答辩演示与PPT。

  - 交付物

《详细设计说明书》V1.0（逐模块十要素）；《开发进度日志》（28项活动记录）；《课程设计报告》；答辩PPT；可运行演示环境。

  - 验收标准

文档内容与代码实现逐项对齐；文档数据可复现（种子数据可重放）；答辩演示可完整走通核心业务闭环。

  - 假定条件

系统测试已通过；全部代码已合并到main分支。

  - 约束条件

全部文档须在2026-09-17前定稿；答辩日期为2026-09-18。

  - 客户方责任（可选）

无。

  - 例外

无。

- 系统功能需求、及非功能技术需求

功能需求：系统功能划分为9个模块（FR-01至FR-10），包括身份认证、座位资源管理、座位查询与预约、智能自动分配、预约生命周期、信用分管理、满座候补、消息通知、统计分析与热力图。

非功能需求：常规查询响应P95小于300毫秒、预约提交P95小于500毫秒、热力图聚合P95小于1秒；并发能力不小于100在线用户；口令bcrypt哈希存储；JWT（HS256，24小时有效）＋RBAC角色隔离；全部SQL参数化查询；核心操作不超过3步；浏览器兼容Chrome、Edge、Firefox最新两个大版本。

- 环境定义

开发环境：Windows 10/11＋WSL2（Arch Linux）或原生Linux，Go 1.27，Node.js 22+，PostgreSQL 18（用户级集群），VS Code或GoLand，Git＋GitHub。测试环境：Vite dev server（:5173）代理/api到后端（:8080），独立测试库studyroom_test，Chrome最新版。运行环境：Linux（教学演示使用WSL2），2核CPU与2GB内存及以上，PostgreSQL 18（库名studyroom），后端监听:8080，前端构建静态资源由Nginx或后端托管。涉及工具：Go、Gin、pgx、Vue 3、Vite、Element Plus、Pinia、ECharts、PostgreSQL、Git、GitHub Actions、Mermaid、Markdown、go test、curl。

- 项目总体验收标准和验收流程

总体验收标准：四项核心功能（身份认证、座位管理、自动分配、热力图）全部实现且可演示；扩展功能（信用分、候补、通知、统计）全部实现；9个功能页面全部可访问；单元测试（TC-V 9例＋TC-A 4例）与接口冒烟14项、端到端23项断言全部通过；CI全绿；性能满足需求；5份文档全部定稿且与代码一致；16张分析设计图完成；答辩演示可完整走通核心业务闭环。验收流程：内部验收（组长代码审查、全量测试、文档走查）→指导教师评审（提交全部交付物并修订）→答辩验收（现场演示并回答提问）。

- 项目总体假定条件

假定开发成员具备Go、Vue 3、SQL基础能力；GitHub、npm、Go module proxy等网络资源可正常访问；指导教师在需求与设计阶段提供必要反馈且反馈周期不超过2个工作日；开发机性能满足同时运行PostgreSQL、Go后端、Vite前端的需求（8GB内存及以上）；课程设计周期内无重大突发事件；小组成员每日保证2至3小时有效投入；种子数据与演示场景在答辩当天可正常加载运行。

- 项目总体约束条件

进度约束：项目周期为2026-08-31至2026-09-18（共18天含答辩），不得延期；人力约束：5人课程设计小组非全职投入；范围约束：单校区单实例部署，不含在线支付、门禁硬件对接、短信网关、邮件服务与移动端原生App；技术约束：后端必须使用Go＋Gin，前端必须使用Vue 3，数据库必须使用PostgreSQL，预约时间粒度为30分钟，系统时间以服务器时间为准；安全约束：口令bcrypt加密存储、SQL参数化、JWT密钥不得硬编码；质量约束：代码必须通过CI、关键业务必须有单元测试；文档约束：文档使用Markdown格式、分析设计图使用Mermaid格式、图片位置以占位符标记。

- 项目总体例外情况

以下情况为例外事项，需经组长与指导教师确认后方可调整：若某项扩展功能因技术难度或时间原因无法按期完成，须在2026-09-12前提出并经组长评估后决定是否削减或简化，且须保证四项核心功能全部完成；若遇不可抗力导致进度延误，须及时向指导教师报告并协商调整交付范围；若指导教师评审提出重大修改意见，须在1个工作日内评估影响并给出修订计划；若发现安全漏洞或数据一致性缺陷，须立即修复，不受当前任务范围限制。

- 客户方总体责任（可选）

客户方（课程组与指导教师）负责提供课程设计要求、任务书与评审反馈，确认需求范围与验收标准，并在各里程碑节点对文档与系统进行评审；项目组在收到反馈后按约定时间修订交付物。

- 相关项目文档及参考材料

[1]《可行性研究报告》，smart-study-room/docs/00_可行性研究报告.md；

[2]《需求规格说明书》，smart-study-room/docs/02_需求规格说明书.md；

[3]《概要设计说明书》，smart-study-room/docs/03_概要设计说明书.md；

[4]《详细设计说明书》，smart-study-room/docs/04_详细设计说明书.md；

[5]《开发进度日志》，smart-study-room/docs/05_开发进度日志.md；

[6]《课程设计报告》，smart-study-room/docs/01_课程设计报告.md；

[7] 系统分析设计图（16张），smart-study-room/diagrams/*.mmd；

[8] 数据库迁移脚本，backend/migrations/001_init.sql；种子数据脚本，backend/seed/seed.sql；

[9]《系统分析与设计课程设计任务书（2026）》，课程组下发；

[10] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，国家标准。